Plano de Implantação

Projeto crm web

# Índice

Índice	2

Apresentação	4

Atividades	4

Especificação técnica	4

Envolvidos	4

Pré-condições	5

Roteiro de Implantação	6

Visão geral do processo	6

Montagem dos pacotes de instalação	7

Exportação dos objetos do banco de dados	7

Exportação da aplicação CRM WEB	11

Relacão dos campos do dicionário Microsiga	11

Gravação das fontes do Microsiga	12

Procedimento de segurança	14

Backup do repositório da Microsiga	14

Backup do dicionário da Microsiga	15

Backup do banco de dados dos usuários	15

Distribuição	16

Inserção dos objetos no dicionário da Microsiga	16

Compilação das fontes do Microsiga	20

Criacao do usuario Microsiga para conexão com web services	24

Criação do usuario no banco de dados	26

Rodar scripts de objetos do banco de dados	28

Gravação do CRM WEB no IIS	29

Configuração do IIS	30

Configuração do arquivo de parametros do IIS	31

Configuração	33

Criação de um usuário Microsiga	33

Vinculação de um vendedor ao Microsiga	34

Definação dos dados do produto	36

Definação das condições de pagamento	38

Roteiro de Teste de Implantação	39

Preparação de itens	39

Memória e espaço mínimos	39

Softwares	39

Internet e vpn	40

Usuário	40

Permissões para usuário	41

Distribuição	42

Arquivos e cópias de segurança	42

Criação, gravação e compilação de objetos	42

Gravação da aplicação	43

Testes finais	43

Funcionamento da aplicação	43

Roteiro de FallBack	44

Anexo	45

# Apresentação

## Atividades

Preparação de pacotes, backups de arquivos, distribuição, configuração e testes.

## Especificação técnica

| Início | 00/00/0000 00:00 |
| --- | --- |
| Duração | 00h00min |
| Local | Intermed – Nações Unidas |
| Responsáveis | Marcelo Piazza e André Almeida, |
| Ambiente de destino | ( )Produção Assistida (X)Produção Final |
| Finalidade | (X )Inovação ( )Evolução ( )Prevenção ( )Correção |
| Modelo da Aplicação | ( )Stand Alone (X)Cliente/Servidor (X)n Camadas (X)Web |
| Distribuição | ( )Navegador ( )Cliente (X)Aplicação (X)Componente Web (X )Componente BD |
| Componentes | Vide anexo |

## Envolvidos

AGILITY SOLUTIONS

- Marcelo Piazza

Desenvolvedor

- André Almeida

Desenvolvedor

INTERMED

- Janaina

Validadora

## Pré-condições

SOFTWARE

- IIS (Internet Information Service)

- SQL Server

- Microsiga Protheus

HARDWARE

- 200 Mb de memória disponível

- 300 Mb de Disco

REDE

- Conexão com a internet

- VPN (Virtual Private Network) configurada para os usuários

- Disponibilidade de acesso entre servidor web x servidor de banco de dados de produção

- Disponibilidade de acesso entre servidor web x servidor ws Microsiga de produção

ACESSOS

- Usuário Microsiga com privilégio de administrador

- Usuário Microsiga com perfil de manutenção do módulo faturamento (Produtos, Condições de Pagamento, Clientes, Vendedores, Orçamentos)

- Usuário de rede com permissões para gravação na pasta da aplicação IIS

- Usuário de rede com permissões para configuração da aplicação IIS

- Usuário de banco de dados com privilégio de administrador

# Roteiro de Implantação

## Visão geral do processo

I	Montar Pacotes de Instalação

Desenvolvedor: 	Exportar objetos (Stored Procedures) do banco de dados

Exportar aplicação Web

Gravar fontes (. prw) do Microsiga

Relacionar campos do dicionário Microsiga

II 	Procedimentos de segurança
Help Desk do Microsiga:	Fazer backup do repositório Microsiga

Fazer backup do dicionário Microsiga

Fazer backup do banco de dados de usuários

III 	Distribuição
Help Desk do Microsiga:	 Adicionar objetos ao dicionário Microsiga 
	Compilar fontes Microsiga

Criação de um usuário SIGA para conexão com web services 
 DBA	Rodar scripts de criação de objetos (Stored Procedures) no banco de dados
 	Criar usuário com permissão de execução das procedures do projeto

Administrador de Redes:	Gravar aplicação no servidor IIS 
 	Configurar IIS
 	Configurar arquivo de parâmetros da aplicação (web.config)

IV 	Configuração   
Help Desk do Microsiga:	Criar usuário no Microsiga que personifique um representante de vendas 
Assistente de vendas:	Vincular usuário ao Vendedor Microsiga
 	Definir dados dos produtos

## Montagem dos pacotes de instalação

### Exportação dos objetos do banco de dados

No SQL Server Management Studio, clique com o botão direito na database MRP, Tasks e Generate Scripts.

Pressione Next.

Pressione Next novamente.

Escolha o tipo de objeto, no nosso caso stored procedures, e pressione Next.

Selecione as 13 procedures* do projeto e clique em Next.

*As procedures são:

PR_LISTAR_CLIENTE

PR_LISTAR_CONDICAOPAGAMENTO

PR_LISTAR_PRODUTO

PR_LISTAR_PROPOSTA

PR_LISTAR_VENDEDOR

PR_SEL_CONDICAOPAGAMENTO

PR_SEL_CLIENTE

PR_SEL_CNPJCLIENTE

PR_SEL_PRODUTO

PR_SEL_PROPOSTACOMPLETA

PR_SEL_VENDEDORUSUARIO

PR_SEL_VENDEDOR

PR_UPD_PROPOSTA

Escolha o caminho para gerar o arquivo com a extensão .sql e pressione Next.

Na tela seguinte pressione Finish para concluir o processo.

Na tela a seguir podemos constatar a geração do arquivo com sucesso.

Pronto, aqui constatamos o arquivo CRM.sql gerado fisicamente na pasta.

### Exportação da aplicação CRM WEB

No Visual Web Developer execute o Solution Explorer, clique com o botão direito do mouse em Orçamento e selecione Publish.

Depois defina o caminho para salvar o projeto e clique em Publish.

A seguir já podemos constatar todas as pastas e arquivos do projeto.

### Relacão dos campos do dicionário Microsiga

Abaixo encontramos a relação dos campos do dicionário da Microsiga.

| Campo | CJ_ORIGEM | E4_EXIBIR | B1_EXIBIR | A3_USUARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Caracter | Caracter | Caracter | Caracter |
| Tamanho | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Contexto | Real | Real | Real | Real |
| Propriedade | 2 – Visualizar | 1 - Alterar | 1 – Alterar | 1 – Alterar |
| Título | Origem | Exibir | Exibir | Usuário |
| Descrição | Origem do orçamento | Exibir | Exibir | Usuário |
| Lista de Opções | M=Microsiga;W=Web | N=Nao Exibir;O=Orcamento On Line;L=Loja Virtual;A=Ambos | N=Nao Exibir;O=Orcamento On Line;L=Loja Virtual;A=Ambos |  |
| Inic. Padrão | M | N | N |  |
| Consulta Padrão |  |  |  | US3 (USUários) |
| Uso | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |  |

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

CJ_ORIGEM: Contem a origem de criação de uma proposta de venda.

E4_EXIBIR: Contem as condições de pagamento.

B1_EXIBIR: Contem os produtos da empresa.

A3_USUARIO: Contem o usuário Microsiga em que está o vendedor.

### Gravação das fontes do Microsiga

Acesse a pasta onde estão contidas as fontes da Microsiga referente ao projeto CRM WEB e copie para uma pasta separada para a preparação dos pacotes.

Após realizar todos os passos de preparação dos pacotes descritos acima.

Coloque todos os arquivos numa mesma pasta para uma melhor organização.

## Procedimento de segurança

As demonstrações das cópias de segurança foram feitas em ambiente de desenvolvimento, apenas para exemplificar o processo.

### Backup do repositório da Microsiga

Deve ser feito uma cópia de segurança do arquivo tttp101.rpo localizado na pasta apoSCF.

### Backup do dicionário da Microsiga

Deve ser feito uma cópia de segurança do arquivo sigaadv.pss e sigapss.spf localizado na pasta system.

### Backup do banco de dados dos usuários

Deve ser feito uma cópia de segurança do arquivo com a extensão sx3020.dbf localizado na pasta system.

## Distribuição

### Inserção dos objetos no dicionário da Microsiga

Acesse o Protheus no módulo configurador e clique em Ok.

Digite a senha de acesso e clique em Ok.

No menu lateral, selecione Base de Dados, Dicionário e Base de Dados.

Selecione Dicionário de Dados e clique no desenho da Lupa acima.

Digite scj e clique em Procurar.

Após encontrá-lo SCJ na tabela ao lado direito, clique no desenho de editar.

Será aberto uma nova janela, depois disso selecione no menu lateral Campos e clique em Incluir.

Preencha os itens abaixo referentes a cada campo que consta na tabela de relação feita no passo anterior.

Pronto, agora os objetos estão adicionados no dicionário Microsiga.

### Compilação das fontes do Microsiga

Acesse o aplicativo Totvs Development Studio, clique em Projetos e depois em Novo.

Será exibido um novo grupo de projetos.

Na seqüência clique em Fontes com o botão direito do mouse, depois selecione Adicionar arquivos.

Selecione as fontes (.prw) e depois clique em Abrir.

As fontes serão exibidas na seguinte maneira abaixo.

Na sequencia clique em Fontes e Compilar Tudo.

Digite o usuário e senha de acesso.

Pronto, a compilação está concretizada.

### Criacao do usuario Microsiga para conexão com web services

Acesse o Protheus no módulo configurador, após iniciar o aplicativo, clique Usuário, Senhas e Senhas de Usuário no menu lateral.

Será aberta a seguinte tela abaixo, depois clique no desenho Incluir.

Crie o usuário com as suas respectivas permissões para que ele possa ter apenas conexões com web services.

Após isso o usuário está incluído no sistema.

### Criação do usuario no banco de dados

Execute o SQL SERVER, no menu Object Explorer, selecione a pasta Security, depois clique com o botão direito do mouse em Login e em seguida clique em New Login.

Na tela seguinte, defina o nome e senha do usuário. Também selecione a database MRP onde estão as procedures do projeto.

Defina  o grau de permissão do usuário para que ele possa somente executar as procedures.

Depois clique em Ok para finalizar o processo. Na tela abaixo podemos constatar o usuário que foi criado.

### Rodar scripts de objetos do banco de dados

Abra o arquivo com a extensão .sql gerada no passo anterior.

Verifique qual database será gravado as procedures.

Depois acione o comando Execute para finalizar a compilação.

### Gravação do CRM WEB no IIS

Execute o IIS, clique com o botão direito do mouse em Default Web Site, depois clique em Explorar.

Será aberto o diretório raiz do servidor, adicione o projeto CRM WEB que foi separado no passo anterior.

### Configuração do IIS

Converta o diretório do CRM WEB para aplicativo.

Atribua a permissão Execução para a aplicação.

### Configuração do arquivo de parametros do IIS

Execute o arquivo Web.config.

Defina o ambiente corrente para produção

Defina a string de conexão

Defina a string de conexão com o web service

Defina o modo de depuração

## Configuração

### Criação de um usuário Microsiga

- Acesse o módulo configurador da Microsiga

- No menu lateral a esquerda, entre na rotina Usuário, Senhas e Senhas de Usuários.

- Será aberto uma nova janela, selecione o desenho referente a Incluir.

Preencha os campos da aba Identificação, depois clique em detalhes.

Selecione apenas uma filial e apenas o módulo de faturamento.

### Vinculação de um vendedor ao Microsiga

- Acesse o módulo de faturamento.

- No menu lateral a esquerda, acesse Atualizações, Cadastros e Vendedores.

- Caso exista, selecione um vendedor e clique em Alterar. Do contrário, clique em incluir e preencha as informações necessárias.

Na aba Outros, informe o usuário Microsiga que corresponde ao vendedor selecionado na lupa do campo Usuário.

### Definação dos dados do produto

- No menu lateral a esquerda, acesse Atualizações, Cadastros e Produtos.

- Caso exista, selecione um produto e clique em Alterar. Do contrário, clique em incluir e preencha as informações necessárias.

Para definir o preço, o campo correspondente é o Preço Nac.

Repare que o campo Bloqueado deve está marcado como Não para que o produto possa ser disponibilizado.

Na aba Outros, no campo Exibir selecione Orçamento On Line ou Ambos.

### Definação das condições de pagamento

- Acesse o módulo de faturamento.

- No menu lateral a esquerda, acesse Atualizações, Cadastros e Cond. Pagamentos.

- Caso exista, selecione uma condição de pagamento e clique em Alterar. Do contrário, clique em incluir e preencha as informações necessárias.

- No campo Exibir selecione Orçamento On Line ou Ambos

# Roteiro de Teste de Implantação

Deve ser executado imediatamente após o procedimento de implantação.

## Preparação de itens

### Memória e espaço mínimos

| ENVOLVIDO | PASSO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE REDES | Verificar se o equipamento possui o mínimo de memória requisitado. - Clicar com o botão direito sobre “Meu Computador”, clicar em “Propriedades” e procurar a guia Sistema. - Abrir o gerenciador de tarefas e conferir a quantidade de memória disponível. | - A quantidade de memória do sistema deve ser maior do que o mínimo - A quantidade de memória disponível deve ser maior do que o mínimo. |
| ADMINISTRADOR DE REDES | Verificar se o equipamento possui espaço em disco disponível. - Clicar com o botão direito em “Meu Computador”, e exibir as propriedades do disco. Verificar a quantidade disponível me disco. | - O espaço disponível deve ser maior do que o mínimo exigido pela aplicação. |

### Softwares

| ADMINISTRADOR DE REDES | VERIFICAR SE O IIS ESTÁ INSTALADO - Clicar com o botão direito sobre Meu Computador, Clicar em Gerenciar e procurar por “Internet Information Services” em Serviços. | - IIS disponível no caminho procurado |
| --- | --- | --- |
| DBA | Verificar se o Banco de Dados está acessível. - Executar o comando “ping” no IP do banco de dados. - Executar o comando Telnet para o servidor de banco de dados na porta 1433. - Solicitar usuário e senha para conexão com o banco de dados. - Acessar o painel de controle e criar conexão ODBC com o banco de dados. Clicar em “Testar Conexão” | - Resposta do PING - Tela em branco como resposta do Telnet - Usuário e senha fornecidos - Conexão realizada com sucesso |
| HELP DESK MICROSIGA | Verificar se o Microsiga está acessível. - Executar o comando “ping” no ip do servidor Microsiga. - Solicitar ao Help Desk a porta dos webservices Microsiga. - Executar o comando Telnet para o servidor microsiga na porta informada. - Abrir o smartclient apontando para o Microsiga. | - Resposta do ping - Tela em branco como resposta do Telnet - Usuário e senha fornecidos - Microsiga acessado com sucesso |
| HELP DESK MICROSIGA | Verificar disponibilidade dos WebServices Microsiga. - Fornecer o IP e porta no navegador. - Verificar se os serviços de Orçamento e Usuário estão habilitados. | - Exibir a lista de serviços do Microsiga. - Serviços habilitados. |

### Internet e vpn

| ADMINISTRADOR DE REDE | Verificar disponibilidade de acesso à Internet. - Executar o ping para os seguintes sites: www.google.com.br www.intermed.com.br | - Resposta do PING |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE REDES | Verificar o funcionamento da VPN. - Conectar em uma estação e executar o comando ping no servidor de aplicação. | - Resposta do PING |

### Usuário

| HELP DESK MICROSIGA | Verificar existência de usuário Microsiga com privilégio de administrador. - Solicitar usuário ao Help Desk. - Acessar configurador sigacfg via smartclient. | - Usuário e senha disponibilizado - Acesso autorizado ao módulo configurador |
| --- | --- | --- |
| HELP DESK MICROSIGA | Verificar existência de usuário Microsiga com perfil de vendas. - Solicitar usuário ao pessoal de Vendas. - Acessar o módulo faturamento fia smartclient. | - Usuário e senha disponibilizado. - Acesso autorizado ao módulo faturamento - Acesso autorizado aos cadastros de Produtos, Condições de Pagamentos, Vendedores e Clientes. |
| DBA | Verificar existência de usuário de banco de dados com privilégio de administrador. - Solicitar usuário ao Help Desk. - Criar um usuário de teste. | - Usuário e senha disponibilizado - Acesso realizado com sucesso - Usuário criado com sucesso. |
| HELP DESK MICROSIGA | Constatar a existência de usuário criado para conexão com webservices. - Localizar o usuário criado via configurador. | - Usuário localizado. |

### Permissões para usuário

| ADMINISTRADOR DE REDES | Verificar permissões do usuário de rede. - Tentar criar e apagar um arquivo na pasta da aplicação. | - Operação realizada com sucesso |
| --- | --- | --- |

| DBA | Constatar a criação do usuário para conexão com o banco de dados. - Conectar-se ao banco de dados com o usuário criado e tentar executar as procedures. - Conectar-se ao banco de dados e tentar selecionar os dados de uma tabela (ex. SA1020). | - Procedures executadas com sucesso - Mensagem de erro na seleção dos dados. |
| --- | --- | --- |
| HELP DESK MICROSIGA | Verificar a criação de um usuário que possua o perfil de vendas. - Acessar o configurador e localizar o usuário criado. - Acessar o módulo faturamento e testar as permissões com os cadastros de produtos, vendedor, clientes e condições de pagamento. | - Usuário com acessos disponibilizados. |

## Distribuição

### Arquivos e cópias de segurança

| DESENVOLVEDOR | Verificar a existência dos arquivos necessários para a implantação. - Abrir pasta de implantação e localizar os arquivos prw, planilha de campos, arquivo de scripts sql, arquivos da aplicação web. | - Todos os arquivos localizados |
| --- | --- | --- |
| HELP DESK MICROSIGA | Verificar a existência dos arquivos de backup. - Abrir a pasta de backup do Microsiga e localizar RPO, DBFs e PSS. | - Arquivos localizados |

### Criação, gravação e compilação de objetos

| HELP DESK MICROSIGA | Constatar a criação dos objetos no configurador. - Abrir o configurador e comparar os campos da planilha com os campos criados. | - Objetos localizados. |
| --- | --- | --- |
| HELP DESK MICROSIGA | Constatar a compilação DAS FONTES no Microsiga. - Abrir o IDE e procurar os fontes no repositório. - Abrir o inspetor de objetos. Localizar os fontes no repositório. | - Fontes localizados, conforme relação anexa. |
| DBA | Verificar a criação das procedures. - Abrir janela de gerenciamento do banco de dados e abrir a pasta Stored Procedures. - Localizar as procedures criadas. | - Procedures localizadas, conforme relação anexa. |

### Gravação da aplicação

| ADMINISTRADOR DE REDES | Constatar a gravação da aplicação no IIS. - Abrir a pasta da aplicação e localizar os arquivos. | - Arquivos localizados |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRADOR DE REDES | Validar a configuração do IIS. - Verificar se uma Application foi criada para a pasta da aplicação, se a página inicial da aplicação foi definida, se existe um Application Pooling configurado para a aplicação. | - Aplication criada - Dados configurados |
| ADMINISTRADOR DE REDES | Verificar configuração de parâmetros da aplicação. - Abrir o arquivo web.config e localizar os parâmetros de acesso ao ws, usuário e senha do bd, tipo de depuração e ambiente corrente. | - Parametros configurados corretamente |

## Testes finais

### Funcionamento da aplicação

| DESENVOLVEDOR | Verificar o funcionamento da aplicação web. - Conectar-se ao sistema. - Acessar a tela de geração de proposta e pesquisar as condições de pagamento e os produtos. - Localizar um cliente ativo pelo CNPJ. - Gravar a proposta. - Consultar a proposta. - Selecionar a proposta. - Cancelar a proposta. - Nova consulta de propostas (Verificar status). - Selecionar proposta cancelada. | - Dados de vendedor e usuário corretos no cabeçalho da aplicação. - Localizar condições de pagamento e produtos disponíveis para uso na web. - Exibir nome do cliente - Mensagem de gravação com sucesso. - Proposta localizada. - Proposta selecionada. - Mensagem de cancelamento de proposta. - Exibir a proposta cancelada. - Exibir os dados da proposta e seu status atualizado. |
| --- | --- | --- |

# Roteiro de FallBack

Deve ser executado quando as condições esperadas do teste de implantação não forem satisfeitas

| ENVOLVIDO | PASSO | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| DESENVOLVEDOR | Restaurar repositório Apenas se o repositório for danificado ou se não for possível criar os campos no dicionário. | Acesso ao sistema normalizado |
| DESENVOLVEDOR | Restaurar dicionários Apenas se o dicionário for danificado ou se não for possível criar os campos . | Acesso ao sistema normalizado |
| DESENVOLVEDOR | Restaurar banco de dados de usuários Apenas se o banco de dados de usuários for danificado. | Acesso ao sistema normalizado |

# Anexo

| Páginas - Login.aspx - Principal.aspx - Proposta.aspx - Erro.aspx Páginas Master - MasterPage.Master - SubMaster.Master Controles - AutoHideButton.ascx - BarraUsuario.ascx - ConsultaPadrao.ascx - Datebox.ascx - DetalheConsultaPadrao.ascx - Mensagem.ascx - NumberBox.ascx - pixel.png Controles específicos - ClienteBox.ascx - ClienteView.ascx - CondicaoPagamentoView.ascx - ProdutoView.ascx - VendedorBox.ascx - VendedorView.ascx | Bibliotecas - AjaxControlToolkit.dll - Orcamento.dll - Orcamento.pdb - Orcamento.xml - Include.js - Global.asax - Web.config Imagens - aguarde.gif - alerta.png - botão.gif - erro.png - estilos.css - GridView.css - informacao.png - pixel.png - search.png - UserControls.css Imagens - confirmer.png - desfazer.png - Editar.png, - Excluir.png - fechar.png - Logo.png - Novo.png - pixel.png - search.png - severidade.png - wait18trans.png |
| --- | --- |